系统分析与设计课程设计任务书

班级：24-3

项目名称：智能共享自习室预约系统（Smart Study Room） 小组成员：组长：赵晨曦（2404060302） 组员：叶泳言（2304060322）、姜文东（2404060307）、邹字（2404060319）、王建东（2404060309）

任务起止时间：2026年9月1日至2026年9月15日

课程设计项目概述： 本项目针对高校图书馆与付费自习室“占座严重、爽约无成本、信息不透明、选座排队低效”等核心痛点，采用面向对象分析与设计方法（OOA/OOD），构建一套基于 B/S 架构的高可用智能共享自习室预约管理平台。系统面向学生用户与运营管理员两类核心受众，全面覆盖身份鉴别与权限控制、房间与座位全生命周期管理、在线交互选座、偏好加权智能自动分配、六态预约生命周期状态机管控、校园信用评价与低分限制、满座先到先得排队候补与自动递补引擎、全业务事件站内信推送，以及多维运营数据聚合大屏与空间占用热力图矩阵。 技术实现上，后端采用 Go 1.27 + Gin 1.12.0 工业级微服务框架与 pgx 5.10.0 高性能驱动；主数据存储采用 PostgreSQL 18，依托 btree_gist 扩展构建底层空间时间排他排除约束（excl_seat_overlap / excl_user_overlap）；高速缓存与协调层采用 Redis 7，实现 JWT 紧凑注销黑名单、分布式互斥锁（studyroom:lock:seat:*）及看门狗续期、令牌桶分布式限流与高可用调度器 Leader 选举主备切换锁；前端采用 Vue 3.5.42 + Vite 8.2.2 + Pinia 4.0.3 + Element Plus 2.14.5 构建现代化单页面应用，集成 ECharts 6.1.0 数据看板、GSAP 3.15.0 动效引擎与 WebGL/Three.js 3D 沉浸式座位选座探索组件；扩展实现端到端只读业务上下文安全注入的智能 AI 伴学对话与推荐助手。全系统通过 Docker Compose 容器化编排交付，建立三层自动化测试金字塔（22 项单测 + 23 项 E2E 接口测试 + 20 并发防超卖压测），保障系统高可用与工业级健壮性。

工作计划： 9.01（阶段一：立项启动） 确立自习室预约系统选题，成立研发团队，完成《任务书》与 Git 协作基线搭建，搭建 Docker Compose 本地容器开发环境。 9.02——9.03（阶段二：需求分析） 实地调研与痛点解构，完成 15 项功能需求（FR-01~15）拆解、用例图、数据流图与数据字典，编制《需求规格说明书》。 9.04——9.05（阶段三：概要设计） 确立 5 模块全栈分层架构，设计数据库概念/逻辑结构（7 张核心表 + GiST 物理约束）与 RESTful API 契约，编制《概要设计说明书》。 9.06——9.09（阶段四：详细设计与编码实现） 深化核心算法与状态机（防超卖锁、信用惩戒、候补队列、3D/热力图、AI与限流），完成 Go 后端与 Vue 3 前端核心编码，编制《详细设计说明书》。 9.10——9.12（阶段五：系统集成与测试验证） 跨模块接口全栈联调，执行三层自动化测试（22 单测、23 E2E 接口测试、20 并发压测），修复缺陷，编制《测试计划》《测试用例》《缺陷报告》《系统测试报告》。 9.13——9.14（阶段六：文档交付与演示准备） 全套 10 份交付文档与 Word 同步编制，实施自动化全文交叉一致性审查（0 违规），录制系统全流程演示，编制《开发进度日志》《项目管理计划》。 9.15（阶段七：答辩验收） 整理全套交付归档源码与软硬件材料，进行现场可运行系统全功能实机演示，完成课程设计答辩与成果交付。

小组分工情况：（全面推行「5 大功能模块垂直全栈分工」体系，每人独立闭环主责模块之全栈研发） 赵晨曦（学号：2404060302，组长 / 模块一：用户与权限模块负责人）： 负责团队管理、技术选型与总体架构设计，主持概要设计说明书主笔与交付成果终审。全栈研发模块一：实现登录、注册、个人中心及管理端用户管理前端界面（LoginView/ProfileView/AdminView）与状态路由守卫；开发后端身份认证（JWT）、RBAC 角色权限控制与用户管理 API；设计 users 用户表及 Redis 紧凑哈希黑名单（studyroom:auth:blacklist:*），解决 JWT 主动注销业界难题；编写模块一单测及用例。 叶泳言（学号：2304060322，模块二：座位与预约模块负责人）： 负责自习室座位与预约核心领域建模，主笔详细设计说明书核心章节。全栈研发模块二：实现自习室座位平面图动态展示、在线选座交互（SeatPlanDesk/BookingView）与我的预约看板（MyReservationsView）；开发预约引擎、六态状态机流转管控、偏好加权智能自动分配算法；设计 rooms/seats/reservations 数据表，构建 Redis 细粒度分布式锁（studyroom:lock:seat:*）及看门狗续期与 PostgreSQL GiST 物理排除约束三层防超卖互斥体系；编写防超卖高并发压测套件。 姜文东（学号：2404060307，模块三：信用与候补模块负责人）： 负责校园规则治理与队列机制设计，主笔需求规格说明书与业务流程编排。全栈研发模块三：实现信用分仪表盘、违规流水记录、候补排队列表（WaitlistView）与站内通知抽屉（NotificationsView）；开发信用分奖惩机制与禁约判定引擎、满座先到先得排队候补与释放自动递补引擎、全业务事件站内信推送服务；设计 credit_logs/waitlist/notifications 数据表与高性能索引优化；编写信用流转及候补递补测试用例。 邹字（学号：2404060319，模块四：统计与可视化模块负责人）： 负责数据聚合流水线设计与前沿前端动效研发，主笔数据库演进与性能调优文档。全栈研发模块四：实现空间占用热力图矩阵组件、自习室运营数据大屏看板（AnalyticsView）、基于 WebGL/Three.js 的 3D 座位选座与全景漫游探索组件，集成 GSAP 页面丝滑转场动画；开发运营统计聚合 API 与时段热度分析算法；设计 Redis 统计聚合旁路缓存（studyroom:cache:stats:* 叠加 ±10% 随机 Jitter 防雪崩机制）；编写可视化性能测试用例。 王建东（学号：2404060309，模块五：AI 助手与运维模块负责人）： 负责全系统质量保障工程与生产运维基线，主笔测试计划/测试用例/缺陷报告/测试报告四份测试文档。全栈研发模块五：实现全局 AI 助手悬浮球交互组件（AIAssistant）、SSE 流式打字机渲染、推荐卡片展示与二次确认弹窗；开发 AI 智能对话与推荐服务（只读业务上下文安全组装）、Redis 分布式令牌桶限流中间件（ratelimit.go）与定时巡检 Leader 选举调度器；搭建 GitHub Actions CI/CD 流水线与 Docker Compose 容器编排；建立三层测试金字塔（22 单测 + 23 E2E 接口测试 + 20 并发压测）。